| NORMY TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ (NTP) | TECHNOLOGICKÁ INFORMACE KTS | TS 0 1 |
| --- | --- | --- |

STRANA 1

Normy technologických postupů (NTP) se vydávají jako závazné předpisy technologického charakteru.

A.	Účel NTP

V zájmu trvalé finální kvality a funkční spolehlivosti výrobků (konstrukcí, souboru konstrukcí, ....) je nutné dodržet při výrobě (výstavbě) určité podmínky a způsoby provedení prací. Zejména při uplatňování výsledků technického rozvoje v praxi nabývá na významu plná informovanost pracovníků ve výrobě (výstavbě), a proto výrobní jednotka (podnik, firma, ....) vydává pro bezprostřední potřebu řízení výroby závazné předpisy technologického charakteru; ve stavební praxi je z nich také odvozena právní a společenská odpovědnost stavbyvedoucích, mistrů a dalších pracovníků na stavbě i ve výrobě stavebních hmot.

Normy technologických postupů obsahují především podrobnou specifikaci všech rozhodujících kroků a souvisejících činností, které je nutné ve výrobním procesu dodržet, aby výrobek (konstrukce, případně soubor konstrukcí - dále jen výrobek) splňoval po dokončení a při dalším užívání požadované parametry kvality, funkční spolehlivosti a životnosti. Celkové pojetí NTP vychází z dosaženého stupně technického a technologického rozvoje a z potřeby rovnováhy mezi efektivností prací a postupů a úrovní péče o pracovníky ve výrobním procesu.

NTP se zpracovávají podle potřeby zejména v případech, kde je nutné zdůraznit a uplatnit závazná ustanovení a vazby na další dokumenty technické normalizace, proto působí také jako nástroj k upevnění pracovní discipliny. Jsou dokumentem podnikového (firemního) řízení. Jednotlivé NTP mohou být zpracovány pro jednorázové provedení unikátního výrobku nebo mohou být po vzájemné dohodě převzaty k aplikaci v dalších výrobních jednotkách různých vlastnických forem, případně ve sdružení těchto jednotek. Obecně se doporučuje, aby NTP, které budou mít širší uplatnění, byly před schválením projednány s odbory, případně s profesními svazy.

Zásadně není povinností výrobní (stavební dodavatelské) organizace seznamovat s obsahem NTP odběratelské (investorské) organizace, v řadě případů však může být výhodné, aby NTP sloužila jako společný kontrolní dokument pro oba partnery ve výrobě (výstavbě). Schválené NTP jsou však platným dokumentem pro objektivní kontrolní orgán (státní inspekci kvality, certifikační středisko, atd.), který nejen hodnotí úroveň provádění výrobku ve vztahu k NTP, ale i věcnou správnost všech částí.

Pro účely výuky budou jednotlivým posluchačům zadávány ke zpracování určité části celkově obecně platné osnovy NTP s tím, aby prokázali schopnost technologického myšlení v daných souvislostech výrobního procesu. Ze zpracovávaného znění nutno vyloučit obecné formulace (typu: pro provedení prací platí příslušné bezpečnostní předpisy, montáž bude provedena podle běžných zvyklostí, atd.). Naopak je nutné aplikovat platné předpisy a normy na konkrétní situaci (výrobní postup) a názornou formou tuto aplikaci jednoduše graficky dokumentovat (např. konstrukce OBP).

| NORMY TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ (NTP) | TECHNOLOGICKÁ INFORMACE KTS | TS 0 1 |
| --- | --- | --- |

STRANA 2

Předpokládá se, že v předmětech katedry technologie staveb bude zadáváno hlavně zpracování částí IV - VII, jejichž obsah je usměrněn na věcné souvislosti prováděných prací. Tímto zkráceným zadáním bude omezen rozsah popisných částí ve prospěch řešení stavebně technologických problémů.

V praxi není název NORMA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU závazný a je proto používán v případě řešení složitého výrobku, na jehož funkci závisí kvalita širšího komplexu, kupř. celé stavby, a tam, kde je nutné zdůraznit např. vazbu na dokumenty podnikové technické normalizace. Obecně lze připustit i další běžně používané názvy TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS, TECHNOLOGICKÉ POKYNY, jejichž závaznost je dána jak obsahem (vymezením závazných postupů), tak stupněm schválení.

B.	Obsah NTP

Tato osnova platí obecně v plném rozsahu zejména pro provedení složitých výrobků s vyšší pracovní náročností. Při aplikaci je možné - ve vztahu ke konkrétnímu zadání - zjednodušit celkovou strukturu a také omezit rozsah jednotlivých částí NTP.

I.	Základní identifikační údaje, předmět NTP

- Název NTP, evid. číslo (příp. podle podnikového rejstříku).

- Kompetenční rozsah platnosti (jmenovitě pro unikátní stavbu, pro podnik (závod), pro sdružení firem atd.).

- Datum schválení a vyhlášení.

- Vymezení platnosti závazných a směrných částí (časové, územní, věcné - určení druhů staveb, výrobků, atd.).

- Postup pro povolování výjimek. Systém aktualizace NTP jako celku i jednotlivých ustanovení.

- Podrobnější vymezení předmětu řešení.

Stručné zdůvodnění potřeby NTP.

II.	Vstupní materiály a výrobky

- Hlavní parametry vstupních komponentů, na nichž je závislá kvalita a funkční spolehlivost výsledného výrobku.

- Jednoduché metody kontroly kvality na místě, postup v případě pochybností.

- Pravidla reklamačního řízení.

- Skladování vstupních materiálů a komponentů, systém manipulace.

| NORMY TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ (NTP) | TECHNOLOGICKÁ INFORMACE KTS | TS 0 1 |
| --- | --- | --- |

STRANA 3

III.	Pracovní podmínky

- Připravenost pracoviště (staveniště), stavební připravenost před zahájením prací, požadavky na velikost pracovní fronty.

- Struktura a vybavenost pracovní čety - kvalifikační úroveň pracovníků, vnitřní uspořádání a řízení.

- Bezprostřední podmínky pro práci (roční období, teplota, vlhkost vzduchu, případně viditelnost, atd.).

- Stroje a přístroje, pracovní pomůcky.

- Základní technologické postupy (schéma, pořadí, popis), metody průběžné kontroly kvality, způsoby a možnosti operativního odstraňování nedostatků při práci, kontrolní uzly.

- Výkonové a spotřební parametry prací a procesů, spojených s provedením výrobku (spotřeba času, energie, materiálu).

IV.	Jakost provedení

- Metody kontroly jakosti výsledného provedení, možnosti úpravy nedostatků.

- Závazné kvalitativní parametry výrobku.

- Sankce za nedodržení kvality provedení.

V.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární ochrana

- Konkrétní vymezení hlavních opatření - aplikace na jednotlivé vstupy při provádění výrobku (doporučuje se grafické zpracování pomocí náčrtů a schémat) .

- Vymezení odpovědnosti za dodržení těchto podmínek.

VI.	Schvalovací list

V případě závazné a úplné NTP, schvalované více orgány a organizacemi pro širší použití.

VII.	Přílohy

Seznam souvisejících norem a předpisů - odkazy na jednotlivá ustanovení, která mají k NTP úzký vztah a která jsou pro provedení závazná.

| NORMY TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ (NTP) | TECHNOLOGICKÁ INFORMACE KTS | TS 0 1 |
| --- | --- | --- |

STRANA 4

VZOR ZÁHLAVÍ NTP

# Městský stavební podnik

# Čáslav

NORMA  TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU

č. 231/06.1991

(poslední šestičíslí (datum vydání) se mění při případné další úpravě NTP)

: Vnější povrchová úprava bytových domů izolačním obkladem OMEGA 021

### Předmět NTP

(Název technologie)

: NTP je v plném rozsahu závazná pro provedení technologie na stavbách, realizovaných v gesci a.s. Městský stavební podnik Čáslav a pro provedení prací firmami, uvedenými v části VI - Schvalovací list. Připouštějí se pouze alternativní postupy uvedené v textu NTP.

Závaznost

: Do 31.3.1993 (s průběžným doplňováním a upřesňováním podle potřeby nejméně 1x za čtvrtletí)

## Platnost

: Útvar technický (průběžné doplňování a upřesňování podle potřeby, nejméně 1x za čtvrtletí; namátková kontrola dodržení NTP na stavbách)

Odpovědnost za NTP

Dále

Části I - VII podle doporučené osnovy NTP (dle předcházejícího textu)

Červenec 1991

Zpracoval: Ing. J. Čech

Grafické zpracování: A.Čeňkova